«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2021 г.

Техническое задание на проведение закупки работ

Основание для проведения: ГКПЗ 2021г. (Лот №21.000083 «Укрепление основания левой нитки концевых сооружений»).

Наименование закупки: выполнение работ по укреплению основания левой нитки концевых сооружений.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – семнадцать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят один сомони, 66 дирам (17 769 361,66).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на выполнение работ по укреплению основания левой нитки концевых сооружений

1. Общие требования

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к месту выполнения работ – Объект расположен на концевом сооружении СЭВ. Выполнению подлежат работы по устройству стенки из буросекущих свай д=1020мм.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) -

Начало работ         – 01.09.2021г.

Окончание работ   – 31.03.2022г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % (двадцать) от стоимости оказываемых услуг. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам - Качественное выполнение работ в соответствии СП 24.1330.2011, СНиП 2.02.03.-85 и СНиП 3-4-80     СНиП 33-01-2003  и   ВСН 31 – 83.

- Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ - Соблюдение нормативные требования к охране труда, техники безопасности, мер противопожарной защиты и охраны окружающей среды согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) – Согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан.

Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

  - Требования к выполнению работ

- Требования к видам выполняемых работ: Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса согласно проекта 1818-11-603. (прилагается).

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов - Выполнение в полном объеме, согласно ведомости объемов работ (ВОР прилагается).

- Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ - Выполнение в полном объеме, в соответствии с графиком выполнения работ (График прилагается).

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Наличие материалов Заказчика:

Материалы, используемые для проведения работ, приобретаются за счет подрядчика, кроме:

- арматура А-3, д=32мм                  - 96,53 тн;

- арматура А-3, д=20мм                  - 3,61 тн;

- арматура А-1, д=12мм                  - 0,49 тн;

- арматура А-3, д=12мм                  - 4,59 тн;

- арматура А-1, д=10мм                  - 0,61 тн;

- арматура А-1, д=6 мм                   - 0,89 тн;

предоставляется Заказчиком. Применяемые Подрядчиком материалы должны иметь паспорта и сертификаты, соответствующие ГОСТам, СНиПам и прочим применяемым стандартам

- Требования по гарантийному сроку на результат работ - 24 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ - Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Не требуется.

- Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) - Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации - Не требуется.

3. Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 1 месяц до дня представления, лицензии на право осуществления указанных видов работ.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.):

- буровая установка типа BAUER 25 или SANY SR 250R с крутящим моментом привода ротора буровой не менее 240 кH/М с глубиной бурения не менее 35 м;

- наличие обсадных труб и ножевой секции д = 1020 мм общей длиной не менее 35 м;

- наличие шнек скальный, двухзаходный д = 900 мм, шнек прогрессив д = 900 мм, ковшебур скальный и бур колонковый д = 900 мм;

- наличие бетонолитных труб длиной не менее 35 м (ВПТ) с загрузочной воронкой на V = 1.5м3;

- наличие обсадного стола для роторной буровой установки для обсадной трубы д = 1020 мм;

- кран автомобильный г/п 50т;

- экскаватор обратная лопата, объем ковша - 1,5м3;

- автопогрузчик V=3м3;

- автосамосвалы г/п 25тн;

- бетоновоз АБС;

- растворный узел (растворомешалка, насос НБ - 32);

- колонковый буровой станок с штангами для бурения д = 93мм;

- компрессор ПР-10.

Для бесперебойной работы необходимо наличие ЗИП на применяемое оборудование. Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.

4. Ведомость объемов работ и проект 1818-11-603 - Прилагается (Приложение №1).

5. График выполнения работ - Прилагается (Приложение №2).

Начало выполнения работ: - 01.09.2021г.

Окончание работ                 - 31.03.2022г

6. Проект Договора - Прилагается (Приложение №3).

В случае содержания противоречий в проекте договора по отношению к тексту и положениям технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха - Шокиров Сулаймон Шарипович, тел: 900-09-01-42, E-mail: s.shokirov@sangtuda.com Ведущий инженер Гидротехнического цеха - Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43,                         E-mail:   gtcsges-1@ sangtuda.com

| Начальник ГТЦ | __________________ | Шокиров С.Ш. |
| --- | --- | --- |