Приложение №2 к Техническому заданию

Календарный график

текущего ремонта блочных трансформаторов 1Т, 2Т, 3Т, 4Т.

| № п/п | Наименование электроустановок | Планируемое время ремонта |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало дата | Окончание дата |  |
| 1 | Блочный трансформатор №1 | # 27.02.2024 | # 04.03.2024 | Годовой план ремонта оборудования на 2024г |
| 2 | Блочный трансформатор №1 | # 20.08.2024 | # 18.09.2024 |  |
| 3 | Блочный трансформатор №2 | # 02.04.2024 | # 08.04.2024 |  |
| 4 | Блочный трансформатор №2 | # 08.10.2024 | # 14.10.2024 |  |
| 5 | Блочный трансформатор №3 | # 23.04.2024 | # 29.04.2024 |  |
| 6 | Блочный трансформатор №3 | # 29.10.2024 | # 04.11.2024 |  |
| 7 | Блочный трансформатор №4 | # 21.05.2024 | # 27.05.2024 |  |
| 8 | Блочный трансформатор №4 | # 26.11.2024 | # 02.12.2024 |  |

Начальник ЭТЦ						Шералиев Ш.Ш.