Приложение №3

к Техническому заданию

Календарный график

на проведение водолазного обследования  оснований  гидротехнических сооружений нижнего бьефа

| № п/п | Наименование работ | Объем работ, п/метр | Глубина погруж., метр | Продолж. работ, день | Планируемый период обследования |  | Приме -чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало дата | Окончание дата |  |
| 1. | # Концевые сооружения СЭВ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обследование основания трамплина концевого сооружения | 85.0 | 20.0 | 1.0 | # 12.09.23г | # 20.11.23г |  |
| 1.2 | Обследование основания правобережной подпорной стенки концевого сооружения | 25.0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обследование основание левобережной подпорной стенки концевого сооружения | 63.0 |  |  |  |  |  |
| 2. | # Концевой участок отводящего канала здания ГЭС |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обследование основание концевого участка водобойной плиты | 83.5 | 7.0 | 1.0 | # 12.09.23г | # 20.11.23г |  |

Подписи:

| Начальник ГТЦ |  | Г.К. Абдурахимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |